01.09.2016

Project Charter: **Portal de Consultora IGP Consulting**

**Background**

El presente proyecto se encuentra motivado por el interés de dar a conocer el servicio ERP propio, el cual pretende unificar y simplificar la documentación de las ISO 9001 y 18001, mediante un portal Web para que tenga mayor alcance hacia los clientes.

**Goals**

· Terminar la construcción del sitio web antes del 29 de agosto

· Deployar el Sitio Web al hosting del cliente al término del proyecto

**Scope**

El proyecto consiste en la realización de un sitio web de acuerdo a las necesidades del cliente. No incluye la elaboración del diseño ni la provisión de fotografías a ser usadas dentro del portal, el cliente estará a cargo de brindar los recursos necesarios para la elaboración del sitio.

**Key Stakeholders**

|  |  |
| --- | --- |
| Client | Juan Carlos Atunca Talavera |
| Sponsor | Edgar Condor Castillo |
| Project manager | Edgar Condor Castillo |
| Project team members | Javier Palomino Pinchi, Christian Cieza Cabrera, Jorge Villavicencio Antunez |

**Project Milestones**

* 01/09/2016 Inicio del Proyecto
* 08/09/2016 Primera revisión del avance
* 15/09/2016 Segunda revisión
* 22/09/2016 Tercera revisión
* 29/09/2016 Fin del Proyecto

**Project Budget**

El proyecto tiene un costo de 1500 soles.

**Constraints, Assumptions, Risks and Dependencies**

|  |  |
| --- | --- |
| Constraints | La realización del proyecto está limitado a un mes.  Las revisiones se harán semanalmente por parte del cliente. |
| Assumptions | Los diseños y assets serán entregados en la fecha acordada. |
| Risks and Dependencies | El proyecto requiere la entrega de los diseños y assets por parte del cliente para poder llevar a cabo la producción del sitio web. |

**Approval Signatures**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| Juan Atunca, Project Client |  | Edgar Condor, Project Sponsor |  | Edgar Condor, Project Manager |